Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 6/13., 4/18., 4/20. i 4/21) općinski načelnik Općine Peteranec podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Peteranec za 2022. godinu

I.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 31/21., 21/22., 37/22. i 43/22.) planirana su sredstva u iznosu 2.775.000,00  kuna, a ostvarena su u iznosu 2.763.627,82 kune.

II.

Sredstva za izvršenje Programa iz točke I. ovog Izvješća utrošena su za:

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirano		Ostvareno

1.1. Asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta

0,00 kn		1.000,00 kn

Kod investicije asfaltiranja i sanacije nerazvrstanih cesta vidljiva je velika razlika u odstupanju od plana iz razloga što je u 2022. godini bio izrađen samo projektantski troškovnik, projekt se nastavlja te je i planiran u Proračunu za 2023. godinu.

1.2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste – Frana

Galovića u Peterancu			        550.000,00 kn       546.928,88 kn

1.3. Projektna dokumentacija za izgradnju

prometnice od Peteranca do Herešina      80.000,00 kn          74.375,00 kn

1.4. Povećanje sigurnosti cestovnog prometa

130.000,00 kn         122.562,50 kn

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirano		Ostvareno

2.1. Izgradnja pješačke staze u Peterancu (do groblja)

1.350.000,00 kn     1.337.366,44 kn

3. GROBLJA

Planirano		Ostvareno

3.1. Izgradnja ograde na groblju u Sigecu

325.000,00 kn        320.681,25 kn

3.2. Uređenje parkirališta na mjesnom groblju u Peterancu

0,00 kn                 0,00 kn

4. JAVNA RASVJETA

Planirano		Ostvareno

1.1. Izgradnja javne rasvjete –

biciklističko-pješačka staza Peteranec - Koprivnica

340.000,00 kn	360.713,75 kn

SVEUKUPNO:	                2.775.000,00 kn   2.763.627,82 kn

III.

Gradnja komunalne infrastrukture financirana je iz sljedećih izvora:

Planirano		Ostvareno

- opći prihodi i primici		      2.012.000,00 kn       2.083.627,82 kn

- prihod od prodaje ili zamjene

nefinancijske imovine			          0,00 kn	           0,00 kn

- Koprivničko – križevačka županija	200.000,00 kn        200.000,00 kn

- Ministarstvo regionalnog razvoja i

fondova EU					480.000,00 kn	 480.000,00 kn

- Ministarstvo unutarnjih poslova           83.000,00 kn		  0,00 kn

SVEUKUPNO:              2.775.000,00 kn     2.763.627,82 kn

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PETERANEC

KLASA: 363-01/21-01/05

URBROJ: 2137-12-01-23-5

Peteranec, 31. ožujka 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Derdić, mag. iur., v.r.