Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13., 4/18., 4/20. i 4/21) općinski načelnik Općine Peteranec podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Peteranec u 2022. godini.

I.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2021. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 31/21., 37/22. i 43/22.) (u daljnjem tekstu: Program) planirana su sredstva u iznosu 1.008.250,00 kuna, a ostvarena su u iznosu 890.327,74 kune.

II.

Sredstva za izvršenje Programa iz točke I. ovog Izvješća utrošena su za:

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirano		Ostvareno

1.1. 	Javna rasvjeta (održavanje uređaja i

opreme javne rasvjete, zamjena dotrajalih

stupova i rasvjetne armature, sanacije

nakon šteta)					          50.000,00 kn         30.093,00 kn

1.2. 	Rashodi za materijal i energiju			90.000,00 kn         78.655,57 kn

Ukupno:	       140.000,00 kn     108.748,57 kn

Za održavanje javne rasvjete u 2022. godini za usluge utrošeno je 30.093,00 kuna te je vidljivo odstupanje od plana jer je u prethodnim godinama bila izvršena zamjena starih rasvjetnih tijela sa novima te u 2022. godini nije bilo tolike potrebe za popravcima i dodatnim zamjenama.

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Planirano		Ostvareno

2.1.	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

2.1.1.	Tekuće održavanje makadamskih cesta,

nasipavanje šljunkom i poravnavanje

(jednom godišnje) – rad radnim strojem,

prijevoz šljunka				       110.000,00 kn        107.100,00 kn

2.1.1.	Tekuće održavanje makadamskih cesta,

nasipavanje šljunkom i poravnavanje

(jednom godišnje) – materijal za nasipavanje

(šljunak)					          90.000,00 kn         81.630,75 kn

Ukupno:    200.000,00 kn     188.730,75 kn

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA

Planirano		Ostvareno

3.1.    Zimska služba – čišćenje snijega prema

potrebi u duljini 22.663 metara, a obuhvaća

nerazvrstane ceste na području Općine

I. kategorija – asfaltirane ceste unutar naselja

(ulice) i izvan naselja	 			40.000,00 kn          20.000,00 kn

Ukupno:      40.000,00 kn	20.000,00 kn

Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta (obavljanje poslova komunalne djelatnosti zimske službe) u 2022. godini utrošeno je 20.000,00 kuna te je vidljivo veće odstupanje od plana zbog tople zime i povoljnijih vremenskih uvjeta od očekivanih. Zimska služba zbog navedenoga nije bila aktivirana već je bila u stanju pripravnosti te je navedeni iznos utrošen za pokriće troškova stanja pripravnosti.

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Planirano		Ostvareno

4.1.	Zacjevljenje kanala i izrada oborinske kanalizacije

održavanje cestovnih jaraka, iskop kanala oborinske

odvodnje, čišćenje postojećih kanala oborinske

odvodnje						20.000,00 kn              750,00 kn

4.2.    Malčiranje zaraslih zemljišta i orezivanje granja koji

narušavaju sigurnost mještana Općine          50.000,00 kn	          56.800,00 kn

Ukupno:     70.000,00 kn	57.550,00 kn

Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u 2022. godini utrošeno je 750,00 kuna jer je u 2021. godini čišćeno veliki broj kanala i napravljeni su novi iskopi, sanacija kanala se nastavlja te je i planirana u Proračunu za 2023. godinu.

5. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA

Planirano		Ostvareno

5.1. 	Tekuće održavanje javnih zelenih površina,

košnja, energija, materijal, sredstva za održavanje

oprema, sadnice i raslinje				76.000,00 kn	 60.032,97 kn

5.1.	Održavanje prostora i zgrada za ispraćaj i

ukop pokojnika, te uređivanje putova,

zelenila i drugih površina unutar groblja,

komunalne usluge					45.000,00 kn         	41.593,75 kn

Ukupno:    121.000,00 kn      101.626,72 kn

6. SNIMANJE I EVIDENCIJA GROBNIH MJESTA – GROBLJE SIGETEC

Planirano		Ostvareno

6.1.	Snimanje i evidencija grobnih mjesta na

mjesnom groblju u Sigecu				    0,00 kn		     0,00 kn

Ukupno:	    0,00 kn		     0,00 kn

7. IZRADA GEODETSKOG ELABORATA

Planirano		Ostvareno

7.1.	Izrada geodetskog elaborata za izmjenu granica

na mjesnom groblju u Peterancu			  6.250,00 kn	       0,00 kn

Ukupno:	  6.250,00 kn              0,00 kn

Za izradu geodetskog elaborata za izmjenu granica na mjesnom groblju u Peterancu u 2022. godini utrošeno je 0,00 kuna jer je elaborat završen u 2023. godini te je tada i plaćen.

8. ODRŽAVANJE ZELENIH OTOKA

Planirano		Ostvareno

8.1.	Održavanje čistoće na javnim površinama –

zeleni otoci					        100.000,00 kn	95.200,00 kn

Ukupno:    100.000,00 kn	95.200,00 kn

9. ČIŠĆENJE DEPONIJA

Planirano		Ostvareno

9.1.	Čišćenje deponija					  0,00 kn	              0,00 kn

Ukupno:        0,00 kn                  0,00 kn

10. VETERINARSKI I SANITARNI POSLOVI

Planirano		Ostvareno

10.1.	Deratizacija i dezinsekcija			          41.000,00 kn         24.081,25 kn

10.2.	Veterinarski poslovi sakupljanja izgubljenih

i napuštenih životinja			         100.000,00 kn      126.477,95 kn

10.3.	Sufinanciranje mikročipiranja pasa		 10.000,00 kn          8.050,00 kn

Ukupno:     151.000,00 kn    158.609,20 kn

Za poslove deratizacije i dezinsekcije utrošeno je 24.081,25 kuna te je utrošeno manje od plana jer nije bilo potrebe za izvršenjem poslova dezinsekcije. Za veterinarske poslove sakupljanja izgubljenih i napuštenih životinja utrošeno je 126.477,95 kuna te je izvršeno više od plana jer je u 2022. godini provedena akcija češće kontrole životinja na ulici i shodno tome bilo je sakupljano više životinja nego prethodnih godina.

11. GRADNJA GROBNICE – OPĆINA PETERANEC

Planirano		Ostvareno

11.1.	Gradnja grobnice na groblju na području

Općine Peteranec za ukop posmrtnih

ostataka ekshumiranih osoba                             0,00 kn                    0,00 kn

Ukupno:	    0,00 kn		     0,00 kn

12. NABAVA KOMUNALNE OPREME

Planirano		Ostvareno

12.1.	Nabava komunalne opreme –

polupodzemnih spremnika za selekciju

i odlaganje otpada na području

Općine Peteranec				       180.000,00 kn          159.862,50 kn

Ukupno:   180.000,00 kn        159.862,50 kn

SVEUKUPNO:		     1.008.250,00 kn       890.327,74 kn

III.

Izvori financiranja za komunalne djelatnosti iz točke II. ovog Izvješća planirani i ostvareni su kako slijedi:

Planirano         Ostvareno

- sredstva komunalne naknade i komunalnog

doprinosa  							        215.000,00 kn    227.525,87 kn

- sredstva spomeničke rente u iznosu			              100,00 kn              16,62 kn

- sredstva o zakupa, privremenog korištenja i

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 	        168.000,00 kn    107.817,25 kn

- sredstva od naknade iz postupka ozakonjenja

izgrađenih zgrada						          18.000,00 kn       4.889,62 kn

- sredstva od ostalih nespomenutih prihoda po posebnim

propisima 							            9.150,00 kn       7.502,91 kn

- sredstva vodnog doprinosa 				            4.000,00 kn	 690,48 kn

- sredstva šumskog doprinosa				          10.000,00 kn      31.972,10 kn

- sredstva grobljanske naknade 		 		          48.000,00 kn      46.024,60 kn

- sredstva od naknade za eksploataciju mineralnih

sirovina, ostalih koncesija i koncesija za eksploataciju    517.000,00 kn    408.090,69 kn

- sredstva iz izvora pomoći			                    19.000,00 kn      55.797,60 kn

Ukupno:	   1.008.250,00 kn     890.327,74 kn

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE PETERANEC

KLASA: 363-01/21-01/06

URBROJ: 2137-12-01-23-4

Peteranec, 31. ožujka 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Derdić, mag. iur., v.r.