REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETERANEC

Općinski načelnik

KLASA: 351-01/23-01/01

URBROJ: 2137-12-01-23-1

Peteranec,  08. ožujka 2023.

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 47. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13., 4/18., 4/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Peteranec podnosi

Izvješće

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Peteranec za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2022. godinu

Peteranec, ožujak 2023. godine

I. UVOD

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), (u daljnjem tekstu: Zakon)  propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno dostaviti godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave za prethodnu kalendarsku godinu te ga objaviti u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19, 14/20. – Rješenje Ustavnog suda RH, 31/21. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH (u daljnjem tekstu: Uredba), određen je cilj o provedbi javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada. Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti za korištenje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada te posjednika otpada na razvrstavanje otpada, a sve kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje te udio biorazgradivog komunalnog otpada u ukupno nastalom miješanom komunalnom otpadu.

Sukladno članku 73. stavku 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zašiti okoliša („Narodne novine“ broj 118/18) te brisanjem Hrvatske agencije za okoliš i prirodu ( u daljnjem tekstu: HAOP) iz sudskog registra, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzelo je sva prava, obveze, poslove te dokumentaciju HAOP-a te se slijedom toga sva pošta namijenjena HAOP-u dostavlja na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Općina je smještena na sjevernom dijelu Koprivničko - križevačke županije. Graniči s Gradom Koprivnicom i općinama Koprivnički Ivanec, Drnje, Gola, Hlebine i Koprivnički Bregi. Općina zauzima površinu od 51,77 km² (2,9 % od ukupne površine Koprivničko - križevačke županije).

Općina je smještena dijelom uz rijeku Dravu, a dio općine veže se neposredno uz Grad Koprivnicu. Naselje Peteranec formiralo se uz cestovni pravac Zagreb – Koprivnica - Republika Mađarska. Na sjeveru granica prati tok rijeke Drave, jugoistočno prati Možđanski Jarek i djelomično ide uz korito stare Drave, a na jugu prati kanal Koprivnicu, prolazi šumom Šalovicom, obilazi Herešin te na zapadu prati županijsku cestu; na sjeveru je granica kanal Vratnec i isušena korita Drave.

Na području Općine nalaze se tri naselja Peteranec, Sigetec i Komatnica.

Naselje Peteranec ima površinu od 24,98 km2, Sigetec 20,16 km2 te Komatnica 6,63 km2.

Tablica 1. Stanovništvo; broj stanovnika i broj kućanstava po naseljima Općine Peteranec

| NASELJE | BROJ STANOVNIKA | BROJ KUĆANSTAVA |
| --- | --- | --- |
| PETERANEC | 1240 | 415 |
| SIGETEC | 1016 | 331 |
| KOMATNICA | 44 | 18 |
| UKUPNI BROJ STANOVNIKA OPĆINE PETERANEC | 2300 | 764 |

Izvor: Državni zavod za statistiku; Popis stanovništva 2021. godine

Na području Općine uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada do 30. travnja 2022. godine obavljala je tvrtka Drava Kom d.o.o., iz  Koprivnice, a od 01. svibnja 2022. godine uslugu prikupljanja komunalnog otpada, biorazgradivog, reciklabilnog i glomaznog otpada obavlja tvrtka GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Općinsko vijeće Općine Peteranec na 7. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Peteranec za razdoblje od 2017. do 2022. godine, a isti je objavljen u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/18.

Svrha donesenog Plana je definiranje ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za njihovo provođenje kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana.

Plan Općine Peteranec sadrži uvod, pojmove vezane uz gospodarenje otpadom, obilježja prostora Općine Peteranec, analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Peteranec uključujući ostvarivanje ciljeva, podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljanje otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta  i lokacija onečišćenih otpadom, podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada, popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom te rokove i nositelje izvršenja Plana.

Koncept gospodarenja otpadom utvrđen Strategijom gospodarenja otpadom Republike hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) za opći cilj ima smanjivanje količine otpada koji će se trajno odložiti i koji će biti inertan kako bi što manje ugrožavao okoliš, klimu i ljudsko zdravlje.

Ovaj koncept svodi se na tri osnovne faze:

1. Izbjegavanje

- izbjegavanje nastanka otpada podrazumijeva maksimalno smanjivanje količine i opasnih svojstava neizbježnog otpada na mjestu korisnika;

2. Vrednovanje (oporaba)

- vrednovanje (oporaba) neizbježnog otpada ima za zadaću iskoristiti materijalna i energetska svojstva otpada za proizvodnju sekundarnih sirovina i energije u granicama tehničkih mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobrobiti. Ova faza započinje odvojenim sakupljanjem korisnih i opasnih komponenti otpada i njihovim prijevozom do mjesta iskorištavanja;

3. Odlaganje

- odlaganje (zbrinjavanje) ostalog otpada na uređena kontrolirana odlagališta (sanirana postojeća ili nova) kao najniže rangirana u hijerarhiji otpada; uključene su sanacije odlagališta i drugih starih opterećenja.

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju načela:

Načelo onečišćivač plaća

Načelo blizine

Načelo samodostatnosti i

Načelo slijedivosti

Općinski načelnik Općine Peteranec (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik)  dužan je na svojem području osigurati:

- obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan Zakonom i Uredbom,

- odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- provedbu Plana,

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Općinski načelnik dužan je osigurati provedbu gore navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, osiguravajući pri tom javnost rada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više gore navedenih obaveza.

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Općina Virje, Općina Novo Virje, Općina Ferdinandovac, Općina Podravske Sesvete, Općina Hlebine, Općina Peteranec, Općina Gola, Općina Rasinja, i Općina Kloštar Podravski zaključili su dana 18. listopada 2018. godine društveni Ugovor za Društvo Drava Kom d.o.o., kojim je osnovana tvrtka DRAVA KOM d.o.o. Tvrtka Drava Kom d.o.o., osnovana je radi obavljanja djelatnosti sakupljanja komunalnog otpada te drugih pratećih djelatnosti na području jedinica lokalne samouprave koje su osnivači društva, a ista je započela s radom 1. siječnja 2019. godine. Tijekom 2020. godine Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., prodala je svoj poslovni udjel u Društvu Drava Kom d.o.o., a isti su kupile Općine koje su osnivači Društva Drava Kom d.o.o.

Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Koprivnički Bregi, Općina Legrad, Općina Novigrad Podravski, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Sokolovac, Općina Peteranec  zaključili su dana 08. travnja 2022. godine društveni Ugovor za Društvo GKP Komunalac d.o.o., za obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti. Općina Peteranec kao član društva ima jedan poslovni udio u GKP Komunalac d.o.o. odnosno 0,26% poslovnog udjela. Prethodno navedeni osnivači/članovi trgovačkog društva GKP Komunalac d.o.o., dana 08. travnja 2022. godine zajednički su potpisali Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja za Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, Posl. broj OU: 79/2022-6. Odlukom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom KLASA:363-05/21-01/59, URBROJ: 2137-12-02-22-14 od 31. ožujka 2022. godine utvrđuje se zajedničko provođenje mjera gospodarenja otpadom na području Grada Koprivnice, Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Koprivnički Bregi, Općine Legrad, Općine Novigrad Podravski, Općine Koprivnički Ivanec, Općine Sokolovac i Općine Peteranec, u okviru obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Opseg zajedničkih mjera gospodarenja otpadom određen je Sporazumom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom kojem pristupa Općina Peteranec temeljem II. Aneksa Sporazumu o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom koji je sastavni dio predmetne odluke.

II. OBILJEŽJA PROSTORA OPĆINE PETERANEC

Općina Peteranec nema posebno donesene dokumente prostornog uređenja, osim Prostornog plana uređenja Općine Peteranec i njegovih izmjena i dopuna („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/06, 11/07, 4/13, 10/14. i 15/19). Odlukom o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 15/19) u članku 56. stavku 2. definirana je mogućnost smještaja centralnog općinskog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad kao i mogućnost smještaja deponije za višak iskopa.  Do sada nije izrađena potrebna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta.

III. ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Na području Općine Peteranec nalazi se odlagalište „Klepa“. Odlagalište „Klepa“ nalazi se na lokaciji koja je 2 kilometra udaljena od naselja Peteranec, na lokaciji bivšeg glinokopa. Na odlagalište se odvozio komunalni i građevinski otpad. Odlagalištem se upravljalo sabijanjem otpada i navoženjem zemlje. Obzirom da je odlagalištu istekla dozvola 14. lipnja 2016. godine odvoz komunalnog otpada na tu lokaciju više nije dopušten. Sanacija odlagališta je u pripremi. Temeljem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) Općina Peteranec i FZOEU sklopili su dana 15. lipnja 2007. godine Ugovor o korištenju sredstva Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klepa“  kojim je definirano sudjelovanje Fonda od 40% ukupne investicije te je od tada sklopljeno i 6 dodataka tom Ugovoru. Uz sufinanciranje FZOEU do sada su samo izvedeni određeni istražni radovi koji su obrađeni u dokumentu “Plan sanacije odlagališta Klepa na području Općine Peteranec“ izrađen od strane IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., od studenog 2015. U cilju pronalaženja najboljeg načina za provođenje sanacije i zatvaranja predmetnog odlagališta kao i raspisanog natječaja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) za prijavu projekata sanacije na EU sufinanciranje, odlučeno je da će se pripremiti projekt i prijaviti ga na sufinanciranje pomoću sredstava EU fondova. U tu svrhu  zatraženo je od Fonda sklapanje novog Ugovora za sufinanciranje i zatvaranje predmetnog odlagališta uz pomoć EU fondova, kao i zatvaranje postojećeg Ugovora. Općina Peteranec je zajedno s konzultantima provela analizu postojeće dokumentacije te je zaključeno da je za potrebe prijave Projekta sanacije i zatvaranja predmetnog odlagališta na sufinanciranje iz EU fondova prvenstveno potrebno izraditi potrebnu dokumentaciju.

Slijedom navedenoga Općina Peteranec je 10. prosinca 2018. godine nakon provedenog postupka nabave male vrijednosti sklopila s tvrtkom MAXICON d.o.o., Ugovor za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i prijavu projekta sanacije odlagališta otpada „Klepa“ u Općini Peteranec na financiranje iz EU Kohezijskog fonda. Temeljem sklopljenog Ugovora tijekom 2019. godine provedeni su istražni radovi  potrebni za utvrđivanje točne količine i rasprostiranja otpada, geotehnički istražni radovi, geofizička ispitivanja, napravljena je Geodetska snimku rasprostiranja otpada, izrađeno je Izvješće o provedenim istražnim radovima, izrađen je Elaborat zaštite okoliša, izrađen je Idejni projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta „Klepa“ te je ishođena Građevinska dozvola za sanaciju i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klepa“ (KLASA:UP/I-361-03/20-01/0000056, URBROJ:2137/1-05/01-20-0015 od 24. studenoga 2020. godine).

Tvrtka GKP Komunalac d.o.o., obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec od 01. svibnja 2022. godine.

Na području Općine Peteranec vrši se organizirano sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada, papira, plastike, stakla, tekstila i metala.

Miješani komunalni otpad na području Općine Peteranec odvozi se dva puta mjesečno putem spremnika koji su podijeljeni korisnicima. Biorazgradivi komunalni otpad odvozi se jednom mjesečno korisnicima koji su se opredijelili za kantu za takvu vrstu otpada. Papir i plastika odvozi se jedanput mjesečno istog dana u mjesecu po modelu „od vrata do vrata“. Papir se odvozi u kanti, plastika u vrećama ovlaštenog pružatelja javne usluge.

Sortiranje otpada na „kućnom pragu“ odnosno odvojeno prikupljanje vrši se putem žutih vreća (plastika) i plavih kanta ili vreća (papir) 1 mjesečno.

Namjenske žute i plave vreće za sakupljanje otpadne plastike i papira osigurane su za svako kućanstvo, s time da se vreće za dodatnu količinu miješanog komunalnog otpada mogu preuzeti u Općini Peteranec ili kupiti u tvrtki GKP Komunalac d.o.o.

U sklopu javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog, glomaznog otpada, papira, plastike, stakla, tekstila i metala korisnicima javne usluge sakupljanja otpada osigurana je mogućnost predaje prikupljenog otpada u mobilno reciklažno dvorište u dane koje odredi pružatelj javne usluge.

Nadalje, u sklopu javne usluge sakupljanja otpada, korisnicima javne usluge omogućeno je korištenje reciklažnog dvorišta u naselju Herešin, Ulica Hrvatske državnosti 94, te korištenje komposišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, Marovska 22, Herešin.

Na zelenim otocima osigurano je i odvajanje stakla, tekstila i metala dok se glomazni otpad odvozi jednom godišnje po prethodnoj najavi korisnika.

Učenici polaznici Područne škole Fran Galović, Peteranec i Područne škole Sigetec, pokrenuli su inicijativu sakupljanja papira koja se kontinuirano provodi unatrag nekoliko godina, a što u konačnici dovodi do smanjenja količine otpada koji se ranije nije odvajao.

Posebno se sakuplja agro-folija od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poljoprivrednih gospodarstava i to 4 puta godišnje  prema prethodnoj najavi.

Na mjesnim grobljima u Peterancu i Sigecu postavljeni su kontejneri za lampione, koji se prazne po prethodnoj narudžbi Općine Peteranec (ovisno koliko se napune), a od 01. svibnja 2022. godine odvozi ih tvrtka GKP Komunalac d.o.o.

Općina Peteranec osigurala je kupnju 20 kontejnera za selektivno sakupljanje otpada (papir, plastika, staklo, tekstil, metal) te su na 3 (tri) lokacije na području Općine formirani „Zeleni otoci“ (1 na području naselja Peteranec, 1 na području naselja Sigetec te 1 na području naselja Komatnica).

Posude za stare baterije nalaze se u zgradi Općine, Peteranec na adresi Matije Gupca 13, Peteranec.

10. prosinca 2021. godine Općina Peteranec potpisala je s tvrtkom Gradatin d.o.o., iz Sesveta Ugovor za nabavu komunalne opreme – 2 polupodzemna spremnika za odvojeno prikupljanje stakla i 2 polupodzemna spremnika za odvojeno prikupljanje metala.

Općina Peteranec aplicirala je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, dana 22. travnja 2022. godine objavljen na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlukom br. 2022/023455 o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, Općini Peteranec odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobivenim sredstvima Općina Peteranec osigurala je nabavu kontejnera za staru odjeću i obuću. Dana 17. prosinca 2022. godine u Općini Peteranec izvršena je primopredaja 3 (tri) komada spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila zapremnine 2500 litara odnosno od 2,5 m3, tvrtke Gradeko d.o.o. iz Zagreba.

Tablica 2. Broj spremnika za odvojeno sakupljanje otpada po vrstama otpada u prvoj polovici 2022. godine

| ZELENI OTOCI NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacija (mjesto i ulica) | PAPIR | PLASTIKA | STAKLO | TEKSTIL | METAL |
| Peteranec,Ulica Braće Radića 93 | 2x1100L | 2x1100L | 2x1100L | 1x1100L | 1x1100L |
| Sigetec, Ulica Matije Eršega 50 | 2x1100L | 2x1100L | 2x1100L | 2x1100L | - |
| Komatnica, Komatnica 22 | 1x1100L | 1x1100L | 1x1100L | 1x1100L | - |

Tablica 3. Broj spremnika za odvojeno sakupljanje otpada po vrstama otpada u drugoj polovici 2022. godine

| ZELENI OTOCI NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacija (mjesto i ulica) | PAPIR | PLASTIKA | STAKLO | TEKSTIL | METAL |
| Peteranec,Ulica Matije Gupca | - | - | 1x3 m3 | 1x2,5 m3 | 1x3 m3 |
| Sigetec, Ulica Matije Eršega 50 | - | - | 1x3 m3 | 1x2,5 m3 | 1x3 m3 |
| Komatnica, Komatnica 22 | - | - | 1x1100L | 1x2,5 m3 | 200 L |

Sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalng otpada te reciklabilnog otpada vrši se specijaliziranim vozilima. Za tu namjenu tvrtka GKP Komunalac d.o.o. u svome vlasništvu ima 12 specijalnih vozila za prijevoz otpada (8 smetlara – od toga jedno dvokomorno vozilio za sakupljanje dvije vrste otpada, 3 podizača kontejnera i RO-LO navlakač).

Od 2019. godine uveden je sustav evidencije predaje komunalnog otpada od strane fizičkih i pravnih osoba, evidencija predaje miješanog komunalnog otpada, te evidencija predaje odvojeno sakupljenog papira i plastike na kućnom pragu korisnika usluge.

Općina je tokom 2022. godine utrošila ukupno 115.325,00 kuna/15.306,26 eura za odvoz otpada, od toga na otpad na „Zelenim otocima“ do 30.04.2022. godine 37.500,00 kuna/4.977,11 eura, odnosno do kraja godine 19.250,00/2.554,91 eura,  te na otpad s groblja na području Općine Peteranec do 30. 04. 2022. godine 15.675,00 kuna/2.080,43 eura, odnosno do kraja godine 42.900,00 kuna/5.693,81 eura.

IV. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA

Tijekom 2022. godine sakupljene su sljedeće količine i vrste otpada:

Tablica 3. Količine sakupljenog otpada na području Općine Peteranec u 2022. godini u tonama

| Ključni broj otpada | Naziv otpada | Ukupno sakupljeno s područja općine (t) do 30.04.2022. | Ukupno sakupljeno s područja općine (t) od 01.05.2022. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 70,08 | 144,39 |
| 20 02 01 | Biorazgradivi otpad | 0,00 | 2,3 |
| 20 03 07 | Glomazni otpad | 0,00 | 14,88 |
| 20 02 03 | Ostali otpad koji nije biorazgradiv | 6,70 | 18,54 |
| 20 01 01 | Papir | 5,13 | 18,82 |
| 20 01 39 | Plastika | 3,30 | 16,93 |
| 20 01 11 | Tekstil | 0,00 | 0,605 |
| 20 01 02 | Staklo | 1,40 | 5,51 |
| 20 01 40 | Metali | 0,00 | 1,72 |
| Ukupno: |  | 86,61 | 223,70 |

Izvor: Drava Kom d.o.o., Koprivnica, veljača 2023.

GKP Komunalac d.o.o.,Koprivnica, ožujak 2023.

Općinsko vijeće Općine Peteranec na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec.

Odlukom  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području

Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/22) propisan je način prikupljanja miješanog komunalnog otpada, prikupljanja biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada, a u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21).

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) na području Općine Peteranec podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada putem spremnika od pojedinog korisnika, prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.

Javna usluga uključuje sljedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta/mjesta primopredaje korisnika usluge:

- miješanog komunalnog otpada,

- biootpada,

- reciklabilnog komunalnog otpada i

- glomaznog otpada jednom godišnje te

– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi, a u skladu sa Zakonom i Odlukom.

Na cijelom području Općine Peteranec najmanja učestalost odvoza za korisnike javne usluge na obračunskom mjestu korisnika je:

- miješani komunalni otpad dva puta mjesečno;

- biootpad tri puta mjesečno;

- reciklabilni komunalni otpad:

- plastični ambalažni otpad dva puta mjesečno;

- otpadni papir i karton jednom mjesečno;

- glomazni otpad jednom godišnje kod korisnika usluge koji je kućanstvo.

Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na obračunskom mjestu korisnika, na zelenim otocima te korištenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta. Odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, te reciklabilnog komunalnog otpada - otpadnog papira i kartona te plastike, obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika usluge. Nadalje, svakom korisniku omogućeno je sakupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika  jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu. Na zahtjev korisnika usluge preuzimaju se i veće količine komunalnog otpada od ugovorenih uz plaćanje troškova sakupljanja i obrade tih količina.

Tijekom 2022. godine na području Općine Peteranec količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada uvećana je za 26,87 tona što iznosi 14,32 %. Također, došlo je do povećanja količine odvojeno prikupljanog otpada.

Tablica 4. Količine sakupljenog otpada na području Općine Peteranec u tonama

u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini

| Ključni broj otpada | Naziv otpada | Ukupno sakupljeno s područja Općine Peteranec u tonama (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. do 30.04. | 2022. od 01.05. |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 334,25 | 222,22 | 187,08 | 187,6 | 70,08 | 144,39 |
| 20 02 01 | Biorazgradivi otpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 20 03 07 | Glomazni otpad | 34,01 | 22,43 | 26,06 | 17,94 | 0,00 | 14,88 |
| 20 02 03 | Ostali otpad koji nije bio razgradiv | 27,04 | 18,96 | 20,36 | 17,34 | 6,70 | 18,54 |
| 20 01 01 | Papir | 11,59 | 15,93 | 14,60 | 15,65 | 5,13 | 18,82 |
| 20 01 39 | Plastika | 5,23 | 8,87 | 4,21 | 8,82 | 3,30 | 16,93 |
| 20 01 11 | Tekstil | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,37 | 0,00 | 0,605 |
| 20 01 02 | Staklo | 4,64 | 6,79 | 4,08 | 4,15 | 1,40 | 5,51 |
| 20 01 40 | Metali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| Ukupno: |  | 416,76 | 295,20 | 256,65 | 251,87 | 86,61 | 223,70 |

Izvor: Drava Kom d.o.o., Koprivnica, veljača 2022.

GKP Komunalac d.o.o.,Koprivnica, ožujak 2023.

V. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Na području Općine ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom. Drava kom d.o.o. kao davatelj usluge do kraja travnja 2022. godine skupljeni otpad odvozio je izvan Općine na službeno odlagalište „Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.“ u Koprivničkom Ivancu.

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području grada Koprivnice i 8 prigradskih naselja te općina Drnje, Koprivnički Bregi, Peteranec, Novigrad Podravski, Legrad, Đelekovec, Sokolovac i Koprivnički Ivanec, a miješani komunalni otpad se odlaže se na odlagalištu otpada Piškornica.

Korisnicima javne usluge sakupljanja otpada u slučaju veće količine istog, omogućena je predaja otpada na reciklažna dvorišta. Miješani komunalni otpad može se predati na raciklažno dvorište u Herešinu, Ulica Hrvatske državnosti 94, građevinski otpad na reciklažno dvorište za građevinski otpad, Marovska 22, Herešin te biorazgradivi otpad u kompostanu, Marovska 22, Herešin.

Na području Općine Peteranec postoji odlagalište otpada „Klepa“ koje je bilo službeno odlagalište otpada do njegova zatvaranja 2016. godine. Općina Peteranec je tijekom 2018. godine s FZOEU sklopila Ugovor broj 2018/000095 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada "KLEPA"  na sufinanciranje iz EU kohezijskog fonda davanjem pomoći temeljem kojeg je Općina Peteranec zajedno s konzultantima provela analizu postojeće dokumentacije te je zaključeno da je za potrebe prijave Projekta sanacije i zatvaranja predmetnog odlagališta na sufinanciranje iz EU fondova prvenstveno potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju. Slijedom toga Općina Peteranec je 10. prosinca 2018. godine nakon provedenog postupka nabave male vrijednosti sklopila s tvrtkom MAXICON d.o.o., Ugovor za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i prijavu projekta sanacije odlagališta otpada „Klepa“ u Općini Peteranec na financiranje iz EU Kohezijskog fonda. Temeljem sklopljenog Ugovora tijekom 2019. godine provedeni su istražni radovi  potrebni za utvrđivanje točne količine i rasprostiranja otpada, geotehnički istražni radovi, geofizička ispitivanja, napravljena je Geodetska snimku rasprostiranja otpada, izrađeno je Izvješće o provedenim istražnim radovima, izrađen je Elaborat zaštite okoliša, izrađen je Idejni projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta „Klepa“ te je predan zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole. Općina Peteranec dostavila je Ministarstvu državne imovine zahtjev za darovanjem zemljišta koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, a na kojem se rasprostire otpad. Tijekom 2020. godine ishođena je Građevinska dozvola za sanaciju i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klepa“ (KLASA:UP/I-361-03/20-01/0000056, URBROJ:2137/1-05/01-20-0015 od 24. studenoga 2020. godine).

VI. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVO UKLANJANJU

Komunalni redar Općine Peteranec redovito obilazi odlagališta otpada i nadzire provođenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Peteranec uključujući nelegalno odlaganje otpada.

Lokacije na kojima je unatrag nekoliko godina bilo nepropisno odlaganje otpada su:

- u naselju Peteranec – predio zvani „Cerine“, k.č.br. 2209 k.o. Peteranec;

- divlje odlagalište „Borik“ na lokaciji udaljenoj oko 500 metara od  naselja Sigetec u smjeru sjeveroistoka, k.č.br. 208/23, 208/24, 264/44 u k.o. Sigetec, uz nerazvrstanu cestu;

- divlje odlagalište „Dacer“ na lokaciji udaljenoj oko 500 metara od mjesta Sigetec  u smjeru sjeveroistoka, k.č.br. 2729 u k.o. Sigetec;

- divlje odlagalište u Starogradskoj ulici u Sigecu k.č.br. 115/27 k.o. Sigetec,

- odlagalište otpada „Klepa“;

- u naselju Peteranec ulica Matije Gupca (odvojak prema naselju Herešin) k.č.br. 2834/1, 2834/5, 2834/6  k.o. Peteranec;

- u naselju Sigetec – sjenokoša u Komatnicah, k.č.br. 2418/1 k.o. Sigetec;

- u naselju Sigetec, oranica u Starogradskoj ulici, k.č.br. 555/7 k.o. Sigetec;

- u naselju Sigetec, oranica s desne strane prema naselju Komatnica, k.č.br. 1654/4 k.o. Sigetec;

- u naselju Peteranec, u naravi Bušotina Peteranec, k.č.br. 433/1 k.o. Peteranec;

- u naselju Peteranec, u naravi oranica u Cerinama, 2286 k.o. Peteranec.

Tijekom 2022. godine vršena je sanacija divljeg odlagališta u naselju Peteranec, k.č.br. 433/1 k.o. Peteranc, u naravi Bušotina Peteranec.

Odlagalište otpada u naselju Sigetec, k.č.br. 555/7 k.o. Sigetec, u naravi oranica u Starogradskoj ulici, odlagalište otpada na k.č.br. 1654/4 k.o. Sigetec, oranica s desne strane prema naselju Komatnica te odlagalište otpada k.č.br. 2286 k.o. Peteranec, u naravi oranica u Cerinama, sanirana su od strane vlasnika čestice.

VII. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Općinsko vijeće Općine Peteranec na 33. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije“ broj 5/21).

Općinsko vijeće Općine Peteranec na 13. sjednici održanoj 14. ožujka 2022., donijelo je

Odluku o mjerama za  sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije“ broj 7/22).

Na divljim odlagalištima provodila se redovita kontrola i nadzor putem komunalnog redarstva te su postavljeni znakovi zabrane odlaganja otpada.

Sukladno odredbi članka 113. Zakona obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Općine može to prijaviti putem:

- telefona 048/636-289, 099/839-8813

- popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail: komunalni. redar@peteranec.hr  ili

- osobnim dolaskom u Općinu Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec.

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada može se preuzeti na internet stranici Općine Peteranec www.peteranec.hr.

Stanovnici Općine se putem oglasnih ploča, edukacijskih letaka i plakata informiraju o načinu zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada putem namjenskih spremnika na zelenim otocima (staklo, plastika, papir, metal i tekstil), mogućnostima zbrinjavanja drugih vrsta otpada, kompostiranja i slično.

Drava Kom d.o.o., davatelj usluge dostavio je na kućne adrese mještana Općine Peteranec informativne letke odnosno uputstva za postupanje s otpadom te raspored odvoza otpada.

Nadalje trenutno ovlašteni davatelj usluge, tvrtka GKP Komunalac d.o.o. preuzimanjem usluge sakupljanja otpada na području Općine Peteranec mještanima je podijelila izjave pomoću kojih su korisnici imali mogućnost odabira veličine potrebnog spremnika za svoje kućanstvo, informativne letke odnosno upute za postupanje s otpadom te raspored odvoza otpada.

VIII. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Kao alternativa „zelenim otocima“  uveden je sustav odvojenog skupljanja otpada u domaćinstvima. Podijeljeni su spremnici za miješani komunalni otpad te posebne vreće za odvojeno skupljanje pojedinih vrsta otpada, plave i žute vreće. Odvoz odvojeno skupljenog otpada je dva puta mjesečno i predaje se ovlaštenom Davatelju usluge.

Preuzimanjem usluge sakupljanja otpada od strane tvrtke GKP Komunalac d.o.o. nastupile su određene promjene u samoj organizaciji i koordinaciji sakupljanja otpada. Tijekom 2022. godine prečipirani su spremnici za miješani komunalni otpad, podijeljeni posebni plavi spremnici za sakupljanje papira te plave i žute vreće za odvojeno sakupljanje otpada.

IX. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Općinsko vijeće je na 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije“ broj 4/18).

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine provode se:

- primarnom selekcijom otpada na kućnom pragu,

- odvozom krupnog (glomaznog) otpada,

- redovitim i pravodobnim pražnjenjem posuda odnosno spremnika,

- izobrazno – informativnim aktivnostima

Općinsko vijeće Općine Peteranec na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije“ broj 18/22).

Cjenik odvoza komunalnog otpada na području Općine Peteranec dostupan je na internet stranici davatelja usluge.

X. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Tijekom 2019. godine Općina je kupila i podijelila spremnike za miješani komunalni otpad svim mještanima Općine. Ishođena je Građevinska dozvola za  sanaciju i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klepa“. U međuvremenu su riješeni imovinskopravni odnosi s Ministarstvom poljoprivrede, a vezani uz odlagalište otpada „Klepa“

U 2022. godini redovito su  pražnjeni zeleni otoci za što je do 30. travnja tekuće godine utrošeno 4.977,11 eura/37.500,00 kuna, a od 01. svibnja do 31. prosinca 2022. godine 8.472,69 eura/63.837,50 kuna.

Dokumentaciju za gradnju reciklažnog dvorišta nismo radili niti smo kupovali mobilna reciklažna dvorišta.

Davatelj javne usluge sakupljanja otpada GKP Komunalac d.o.o. u sklopu svojih usluga korisnicima usluge omogućuje korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta u dane prema prethodnoj najavi.

XI. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Planom su planirane sljedeće stavke:

Tablica 5. Rokovi i nositelji izvršenja plana

| R.B. | MJERA | IZVRŠENO DA/NE/DJELOMIČNO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta. | NE |
| 2. | Kućno kompostiranje | DA |
| 3. | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po volumenu | DA |
| 4. | Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu | DA |
| 5. | Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | DA |
| 6. | Provođenje akcija prikupljanja otpada | DA |
| 7. | Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. | DA |
| 8. | Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red Općine tj. komunalni redar. | DA |
| 9. | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom | DA |
| 10. | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš | DJELOMIČNO |
| 11. | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad | NE |
| 12. | Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila | NE |
| 13. | Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpad | NE |
| 14. | Uspostava korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta | DA |
| 15. | Sanacija odlagališta „Klepa“ | DJELOMIČNO |

Gospodarenje otpadom na području Općine provodi se sukladno odredbama Plana i važećim propisima. Općina intenzivno radi na povećanju svijesti građana, planiranju edukacijskih akcija te stalnog informiranja o novostima vezanima uz gospodarenje otpadom na području Općine.

Općina će nadalje pratiti provođenje mjera kao i kontinuirano nastaviti sa realizacijom mjera previđenih Planom.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Derdić, mag.iur., v.r.