REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETERANEC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-01/24-01/09

URBROJ: 2137-12-01-24-1

Peteranec, 03. srpnja 2024.

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Peteranec ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13., 4/18., 4/20., 4/21. i 26/23. – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Peteranec Općinskom vijeću Općine Peteranec podnosi

I Z V J E Š Ć E

za razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine

I. UVODNI DIO

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Peteranec, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzirao njihov rad, obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

U izvještajnom razdoblju održane su 3 (tri) sjednice Općinskog vijeća.

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podneseni su prijedlozi akata, odluka i izvješća te su u ovom izvještajnom periodu usvojeni slijedeći akti i donesene Odluke i Zaključci:

- Odluka o sufinanciranju uklanjanja nekretnina na području Općine Peteranec u 2024. godini;

- Odluka o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini;

- Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini;

- Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Peteranec u 2024. godini;

- Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Peteranec za 2024. godinu;

- Odluka o isplati jednokratne novčane naknade – uskrsnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2024. godini;

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Peteranec za projekt „Izgradnja prometnice od Peteranca do Herešina s pješačkom stazom u ulici Matije Gupca kč.br. 4509 k.o. Peteranec“;

- Odluka o plaći i drugima pravima općinskog načelnika Općine Peteranec;

- Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec;

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja na području Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Program potpora poljoprivredi na području Općine Peteranec za 2024. godinu;

- Odluka o javnim priznanjima Općine Peteranec;

- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Peteranec;

- Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Peteranec za 2024. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na području Općine Peteranec u 2023. godini;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine na području Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Peteranec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 01. srpnja do  31. prosinca 2023. godine;

- Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec za 2023. godinu;

- Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Peteranec za 2024. godinu;

- Odluka o prodaji poslovnog udjela u Trgovačkom društvu Glas Podravine d.o.o.;

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalne redarske za razdoblje od  01.01.2023. do 31.12.2023. godine;

- Program o izmjenama Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Peteranec u 2024. godini;

- Odluka o dodjeli jednokratne novčane naknade stradalim mještanima Općine Peteranec u poplavi u Starogradskoj ulici u Sigecu 2023. godine;

- Zaključak o sufinanciranju članarina u Osmijeh – udruzi za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju za Emu Blažek i Leona Dolenčića iz Peteranca u 2024. godini.

Sklopljeni Ugovori/Sporazumi:

U izvještajnom razdoblju sklopljeno je ukupno 72 (sedamdesetidva) Ugovora/Sporazuma. Svi sklopljeni Ugovori/Sporazumi javno su dostupni i objavljeni na internet stranicama Općine Peteranec www.peteranec.hr na poveznici https://peteranec.hr/transparentnost-rada/sklopljeni-ugovori.

Realizacija i prijava projekata:

Rekonstrukcija društvenog doma/Kulturnog centra u Peterancu

Projekt Rekonstrukcije društvenog doma/Kulturnog centra u Peterancu prijavljen je na Mjeru M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; Podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljenih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; Operacija 7.4.1. – Sektor - Društveni domovi/kulturni centri i sportske građevine; Natječaj: M 7.4.1.3. natječaj  Društveni domovi/kulturni centri i sportske građevine. Dana 21. veljače 2022. godine zaprimili smo od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pozitivnu Odluku o rezultatu administrativne kontrole predmetnog projekta	 te su dana  23. ožujka 2022. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisani Opći uvjeti Ugovora o financiranju predmetnog projekta temeljem kojeg je za realizaciju projekta odobreno 1 mil. EUR. Proveden je postupak javne nabave te je dana 17. ožujka 2023. godine s tvrtkom Komfort d.o.o. iz Zagreba sklopljen Ugovor o izvođenju radova i opremanja u sklopu projekta „Društveni dom/Kulturni centar - Rekonstrukcija postojeće građevine„. Ugovorena vrijednost predmetnih radova je 1.041.765,11 EUR bez PDV-a odnosno 1.302.206,39 EUR s uračunatim PDV-om.

Dana 13.11.2023. godine od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimili smo Odluku o dodjeli sredstava  Dana 13.11. 2023. godine radovi na gradilištu su obustavljeni te je gradilište zatvoreno Rješenjem Državnog inspektorata te nam je naloženo izdavanje izmjena i dopuna građevinske dozvole. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji dana 14.02.2024. godine dostavili smo zahtjev za izdavanjem izmjena i dopuna građevinske dozvole. Proces izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole je u tijeku.

Održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na području Općine Peteranec u 2024. godini

Tijekom mjeseca veljače, ožujka i travnja 2024. godine izvršeno je šljunčanje nerazvrstanih cesta - poljskih puteva na području Općine Peteranec, a navedeni poslovi šljunčanja povjereni je trgovačkom društvu Lekom grad d.o.o. iz Legrada.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 13.682,57 EUR s uračunatim PDV-om.

Izgradnja i opremanje svlačionica nogometnog kluba „MLADOST“ Sigetec

Općina Peteranec je u ime i za račun Nogometnog kluba „Mladost“ Sigetec provela otvoreni postupak nabave male vrijednosti za izgradnju i opremanje svlačionica Nogometnog kluba „Mladost“ Sigetec te je Nogometni klub „Mladost“ Sigetec s najpovoljnijim ponuditeljem  Zajednicom ponuditelja: Graditeljstvo Vrabelj i Instalacije Sokač sklopio Ugovor o izvođenju radova na izgradnji svlačionica Nogometnog kluba „Mladost“ Sigetec. Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 219.914,21 EUR bez PDV-a odnosno 274.892,76 EUR s uračunatim PDV-om. Radovi su pred završetkom, te se završetak istih očekujem u kolovozu 2024. godine.

Izgradnja parkirališta na mjesnom groblju u Peterancu

Završeni je Projekt izgradnje parkirališta na mjesnom groblju u Peterancu te je ishođena Uporabna dozvola. Vrijednost izvedenih radova je  63.733,01 EUR.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine sufinanciralo je projekt s 28.100,00 EUR.

Izgradnja ograde na groblju u Peterancu – I. faza

Nakon provedenog postupka javne nabave s tvrtkom TOPDACH d.o.o. iz Dunjkovca sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ograde na groblju u Peterancu – I. faza Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 46.735,00 EUR bez PDV-a odnosno 58.418,75 EUR s uračunatim PDV-om. Realizacija projekta je u tijeku.

Asfaltiranje Ulice Matije Gupca u Sigecu odnosno dijela ulice kč.br. 3427/4  k.o. Sigetec

Nakon provedenog postupka javne nabave s tvrtkom PZC VARAŽDIN d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju Ulice Matije Gupca u Sigecu odnosno dijela ulice kč.br. 3427/4  k.o. Sigetec. Vrijednost predmetnih radova iznosila 21.235,20 EUR bez PDV-a odnosno 26.544,00 EUR s uračunatim PDV-om. Projekt je realiziran sukladno ugovorenim rokovima.

Asfaltiranje Dravske ulice u Sigecu

Sukladno prethodnom dogovoru iz 2022. godine, te sklopljenom Ugovoru sa Županijskom Upravom za ceste Križevci završeni su radovi na rekonstrukciji/asfaltiranju Dravske ulice u Sigecu. Sukladno Ugovoru vrijednost radova iznosi 76.725,00 EUR (sa PDV), od čega Općina Peteranec sufinancira 20% ugovorenog iznosa, odnosno 15.345,00 EUR (sa PDV ). Projekt je realiziran sukladno ugovorenim rokovima.

Modernizacija pristupnog puta groblja Peteranec

Nakon provedenog postupka javne nabave s tvrtkom PZC VARAŽDIN d.o.o. iz Varaždina sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji pristupnog puta groblja Peteranec. Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 17.833,54 EUR bez PDV-a odnosno 22.291,93 EUR s uračunatim PDV-om.

Nabava i ugradnja dječje opreme/igrala

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave s tvrtkom MALA MIMA j.d.o.o. iz Čakovca sklopljen je Ugovor o nabavi i ugradnji dječje opreme – igrala za uređenje dj. igrališta. Ugovorena vrijednost projekta iznosi 16.750,00 EUR bez PDV-a odnosno 20.937,50 EUR s uračunatim PDV-om. Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancirati će predmetni projekt s 17.010,00 EUR temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju. Realizacija projekta je u tijeku.

Uređenje parka u Sigecu – II. faza

Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na uređenju Parka u Sigecu – II. faza (stara veterinarska). Na objavljeni Poziv za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te je donesena Odluka o poništenju. Procijenjena vrijednost predmetnih radova je 29.518,00 EUR bez PDV-a. Za predmetni postupak u planu je provođenje novog postupka jednostavne nabave.

Uređenje Parka Peteranec (iza starih svlačionica)

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave s tvrtkom KABEL-MONT d.o.o. iz Domašinca sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na uređenju Parka Peteranec. Ugovorena vrijednost radova iznosi 65.794,00 EUR bez PDV-a odnosno 82.242,50 EUR s uračunatim PDV-om. Realizacija projekta je u tijeku. Predmetni projekt treća je faza prve skupine radova u sklopu projekta izgradnje Sportsko rekreacijskog parka Panonija.

Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ – vanjsko vježbalište

Nakon provedenog otvorenog postupka nabave s tvrtkom MOD d.o.o. iz Koprivnice sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ – II. faza – vanjsko vježbalište. Ugovorena vrijednost radova  iznosi 115.093,00 EUR bez PDV-a odnosno 143.866,25 EUR s uračunatim PDV-om. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancirati će predmetni projekt s 31.000,00 EUR temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju. Realizacija projekta je u tijeku, a obuhvaća i predradnje za ostala igrališta u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“.

Izgradnja biciklističko-pješačke staze u naselju Sigetec – Ulica Ivana Berute i Ulica Braće Radić

Proveden je otvoreni postupak nabave za predmetni projekt te je donesena Odluka o odabiru. U tijeku je postupak sklapanja Ugovora o izvođenju radova na izgradnji biciklističko-pješačke staze u naselju Sigetec – Ulica Ivana Berute i Ulica Braće Radić, a vrijednost projekta iznosi 548.875,74 EUR bez PDV-a odnosno 686.094,34 EUR s uračunatim PDV-om. Predmetni projekt prijavljen je kao ITU projekt na ITU mehanizam za sufinanciranje u maksimalnom iznosu do 85%.

Izgradnja pješačke staze u ulici Braće Radić u Peterancu – II. faza

U tijeku je postupak pregleda i ocjene pristiglih ponuda za predmetni projekt. Predmetni projekt prijavljen je za sufinanciranje na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izgradnja pješačkog prijelaza u ulici Matije Gupca u Peterancu kod kbr. 81 na DC 41 i zamjena uspornika prometa u ulici Matije Gupca u Sigecu

Završen je postupak izgradnje pješačkog prijelaza u ulici Matije Gupca u Peterancu koji projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva unutarnjih poslova za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2024. – Sanacija potencijalno opasnih mjesta. Ukupna vrijednost projekta je 4.753,40 EUR s PDV-om od čega je 70% sufinancirano temeljem spomenutog Javnog poziva.

Također, u ulici Matije Gupca u Sigecu dosadašnji su neadekvatni uspornici prometa uklonjeni te je napravljena priprema za postavu propisno ispravnih uspornika. Radovi su u fazi realizacije.

Aglomeracija

Projekt provedbe aglomeracije na području naselja Sigetec u završnoj je fazi. Sukladno udovoljavanju uvjetima Zahtjev za sufinanciranje završetka EU projekta podnijet je MRRFEU u sklopu kojega se očekuje sufinanciranje vlastitog učešća Općini Peteranec u iznosu 50%. U tijeku je pregled dostavljene dokumentacije.

ePlanovi – prijava na javni poziv Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Općina Peteranec uputila je dokumentaciju za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Peteranec, na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "IZRADA PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE PUTEM ELEKTRONIČKOG SUSTAVA „ePLANOVI“" iz Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO) u iznosu financiranja 100% do maksimalnog iznosa 30.000 EUR. Realizacija projekta očekuje se u 2025. godini.

Izgradnja teniskog igrališta i prijava na javni poziv

Projekt izgradnje teniskog igrališta u sklopu Sportsko rekreacijskog parka/kompleksa Panonija kandidiran je na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu, Ministarstva turizma i sporta. Tenisko igralište izgradit će se na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1533/1, k.o. Peteranec tijekom 2025., a sufinanciranje je traženo u iznosu 80%.

Dogradnja i prijava projekta dogradnje vrtića u Peterancu

Projekt dogradnje Područnog vrtića Lastavica u Peterancu kandidiran je na Natječaj "Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu kojeg se očekuje sufinanciranje u iznosu do 170.000 EUR. Predmetnu prijavu Općina Peteranec pripremala je u suradnji sa PORA razvojna agencija.

Javna nabava:

U izvještajnom razdoblju provedena su 9 (devet) postupka nabave i to 3 (tri) otvorena postupka kroz sustav EOJN RH za nabavu

- Radova na izgradnji sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ – II. faza – vanjsko vježbalište:

- Radova na izgradnji biciklističko-pješačke staze u naselju Sigetec – Ulica Ivana Berute i Ulica Braće Radić;

- Radova na izgradnji pješačke staze u ulici Braće Radić u Peterancu – II. faza;

te 6 (šest) postupaka jednostavne nabave putem javnog prikupljanja ponuda i to za nabavu:

1. Radova na izgradnji ograde groblju u Peterancu – I. faza;

2. Radova na sanaciji ceste u Ulici Matije Gupca u Sigecu;

3. Radova na modernizaciji pristupnog puta groblja Peteranec;

4. Nabavu i ugradnju dječje opreme;

5. Radova na uređenju parka u Sigecu – II. faza:

6. Radova na uređenju Parka Peteranec (iza starih svlačionica).

Provedeno je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću/e-savjetovanje za 1 (jedan) akt.

Građevinske dozvole

U izvještajnom razdoblju izdane su sljedeće građevinske dozvole:

- Građevinska dozvola za uređenje Parka Peteranec iza starih svlačionica;

- Građevinska dozvola za dogradnju dječjeg vrtića u Peterancu;

- Rješenje o izmjeni/dopuni Građevinske dozvole za izgradnju prometnice od Peteranca do Herešina.

Sukladno raspisanim javnim pozivima i natječajima doznačena su i ugovorena sredstva iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 121.055,05 EUR.

- Središnji državni ured za demografiju i mlade – 17.010,00 EUR - za nabavu i ugradnju opreme za dječja igrališta;

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 31.000,00 EUR – za projekt izgradnje sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ – II. faza – vanjsko vježbalište;

- Ministarstvo financija – 49.050,00 EUR – sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića;

- MUP – 3.327,38 EUR – za izgradnju pješačkog prijelaza u ulici Matije Gupca u Peterancu kod kbr. 81 na DC 41;

- Koprivničko-križevačka županija – 6.293,90 EUR - za Projekt „Aglomeracija Koprivnica“;

- Koprivničko-križevačka županija – 3.276,00 EUR - za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike za kućanstva;

- Hrvatski zavod za zapošljavanje – 11.097,77 EUR – za javne radove 2024. godine

Referent za računovodstvene poslove i komunalni radnik podnijeli su zahtjeve za prestanak službe iz osobnih razloga, te im je shodno tome prestala služba u Općini Peteranec.

Na javnim radovima zaposlene su dvije osobe na razdoblje od 6 (šest) mjeseci.

III. ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sadrži prikaz samo djela poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Peteranec. Značajna briga i dalje se vodi o redovnom informiranju šire javnosti o radu općinskog načelnika putem službenih stranica i facebook profila Općine Peteranec te drugih sredstava priopćavanja.

Općinski načelnik nastojao je u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način da se racionalnim poslovanjem podmire sve tekuće obaveze i financiraju konkretni radovi, s time da se istovremeno u što većoj mjeri osiguraju uvjeti za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine.

Kao i do sada, velika se posvećenost daje kandidiranju projekata na javne pozive kojima se omogućuje sufinanciranje iz europskih, nacionalnih ili drugih izvora pomoći. Velika pažnja posvećena je pripremi i izradi projekata te projektno-tehničkih dokumentacija za tekuću i narednu godinu te praćenju planiranih i raspisanih europskih i nacionalnih natječaja kako bi se pravovremeno i spremno apliciralo na iste.

Naši najmlađi stanovnici, udruge, klubovi i društva, dječji vrtići, osnovne škole, umirovljenici i ostali korisnici općinskog proračuna uredno dobivaju sredstva prema svojim zahtjevima i potrebama. Studentske stipendije, uskrsnice za umirovljenike i naknade za novorođenu djecu, naknade za rušenje starih kuća isplaćuju se redovito.

Osim osiguranja znatne novčane pomoći našim društvima, nekoliko je aktivnosti organizirano od strane Općine uz poziv na uključivanje mještanima, udrugama, društvima kao što su  biciklijada i Dan(i) Općine.

Početkom o.g. Općina Peteranec postala je dio Turističke zajednice središnja Podravina.

Financijskom rekapitulacijom na kraju ovog izvještajnog razdoblja utvrđeno je da Općina nije kreditno zadužena, te da na računu Općine na dan 30. lipnja 2024. godine ima ukupno 538.578,45 EUR.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Derdić, mag.iur.