Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 47. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 6/13. i 4/18.) općinski načelnik Općine Peteranec podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Peteranec u 2019. godini.**

**I.**

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2018. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 25/18, 10/19 i 19/19) (u daljnjem tekstu: Program) planirana su sredstva u iznosu 972.500,00 kuna, a ostvarena su u iznosu 506.378,46 kuna.

Sredstva za izvršenje ovog Programa utrošena su za:

**1. Održavanje javne rasvjete**

**Planirano Ostvareno**

1.1. Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 32.548,06

1.2. Javna rasvjeta – održavanje uređaja i opreme

javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i

rasvjetne armature i sanacija nakon štete 100.000,00 56.843,75

**Ukupno: 150.000,00 89.391,81**

**2. Održavanje nerazvrstanih cesta**

2.1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

2.1.1. Tekuće održavanje makadamskih cesta,

nasipavanje šljunkom i poravnavanje

(jednom godišnje) u duljini 101.187 metara 300.000,00 132.047,24

2.1.2. Održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta 50.000,00 12.470,00

2.2. Održavanje i obnova prometne signalizacije 5.000,00 1.350,00

2.3. Izrada uspornika prometa u Sigecu u ulici

Matije Gupca –PET-NC-1028 50.000,00 28.528,24

**Ukupno: 405.000,00 174.395,48**

**3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

3.1. Zacjevljenje kanala i izrada oborinske kanalizacije

održavanje cestovnih jaraka, iskop kanala oborinske

odvodnje, čišćenje postojećih kanala oborinske

odvodnje 50.000,00 14.522,50

**Ukupno: 50.000,00 14.522,50**

**4. Održavanje javnih zelenih površina**

4.1. Tekuće održavanje javnih zelenih površina,

košnja, energija, materijal, sredstva za održavanje

oprema, sadnice i raslinje 95.000,00 36.136,89

**Ukupno: 95.000,00 36.136,89**

**5. Održavanje čistoće javnih površina**

5.1. Zimska služba – čišćenje snijega prema potrebi

u duljini 22.663 metra a obuhvaća ceste

I. Kategorije – asfaltirane ceste unutar i izvan

naselja Općine Peteranec 40.000,00 2.356,25

5.2. Održavanje čistoće na javnim površinama

- zeleni otoci 100.000,00 128.717,53

5.3. Uklanjanje otpada sa javne površine

ili zemljišta u vlasništvu Općine 50.000,00 0,00

**Ukupno: 190.000,00 131.073,78**

**6. Održavanje groblja**

6.1. Održavanje prostora i zgrada za ispraćaj i

ukop pokojnika, te uređivanje putova,

zelenila i drugih površina unutar groblja 25.000,00 15.000,00

**Ukupno: 25.000,00 15.000,00**

**7. Veterinarski i sanitarni poslovi**

7.1. Veterinarski poslovi sakupljanja izgubljenih

i napuštenih životinja 15.000,00 12.670,48

7.2. Deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 30.980,00

7.3. Sufinanciranje mikročipiranja pasa 2.500,00 2.160,00

**Ukupno: 57.500,00 45.810,48**

II.

Izvori financiranja za komunalne djelatnosti iz stavka 1. ove točke su sljedeće planirani i ostvareni

Planirano Ostvareno

a) sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa 190.000,00 240.472,23

b) sredstva spomeničke rente u iznosu 500,00 134,69

c) sredstva od promjene namjene poljoprivrednog

zemljišta u građevinsko zemljište 3.000,00 717,89

d) sredstva o zakupa poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu RH na području Općine Peteranec 150.000,00 148.956,87

e) sredstva grobljanske naknade 25.000,00 15.000,00

f)sredstva općih prihoda i primitaka 604.000,00 101.096,78

**Ukupno: 972.500,00 506.378,46**

**II.**

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“

**OPĆINSKI NAČELNIK**

**OPĆINE PETERANEC**

KLASA:363-02/18-01/17

URBROJ: 2137/12-20-4

Peteranec, 20. veljače 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Krešimir Matijašić, *v.r.*