Na temelju članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 31. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13., 4/18. i 4/20.) Općinsko vijeće Općine Peteranec na 26. sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine donosi

**I Z V J E Š Ć E**

**o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Peteranec**

**za 2019. godinu**

I.

U Planu razvojnih programa za 2019. godinu definirani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Peteranec povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

II.

Glavni ciljevi razvojnih programa Općine Peteranec su osiguranje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva.

III.

Planom razvojnih programa planirani su i izvršeni projekti i aktivnosti za koje su u Proračunu osigurana sredstva.

IV.

Sastavni dio ovog Plana razvojnih programa je prikaz projekata s popisom i izvršenjem razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, s visinom planiranih i utrošenih sredstava po izvorima kako slijedi:

**CILJ 1: RAZVOJ I POBOLJŠANJE KVALITETE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE**

**PROGRAM 1009: Program unapređenja komunalne infrastrukture**

Razvoj zajednice s ciljem povećanja kvalitete stanovanja u sljedećim programima geodetsko snimanja groblja radi uređenja imovinsko pravnih na mjesnom gorblju u Peterancu, izvršeno snimanje, ali radi uređenja granica Općina tražena suglasnost nadležnih institucija. Uređenje društvenih i drugih objekata Sigetec pločenje u domu, stolarija i vanjsko uređenje, Komatnica unutarnje opločivanje i vanjsko uređenje. Izgradnja parkirališta u naselju Sigetec u ulici Braće Radić. Uređenje okoliša i infrastrukture na grobljima – staze na groblju u Peterancu. Parkirališta na grobljima u Peterancu i Sigecu – kapitalna pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju parkirališta u Sigecu u svoti od 250.000,00 kuna.

**PROGRAM 1010 Izgradnja komunalne infrastrukture**

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta dio u naselju Peteranec i postavljanje uspornika prometa u Sigecu te autobusnih stajališta u Peterancu i Sigecu.

**PROGRAM 1011 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Završetak prostornog plana te donošenje istoga. Energetska obnova javne rasvjete u naselju Peteranec, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za biciklističku Peteranec – Koprivnica, završetak izgradnje pješačke staze u naselju Peteranec, kupnja komunalne opreme – kanti, izrada projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada Klepa – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svoti od 100.000,00 kuna, postavljanje WI-FI mreže- sufinancirano sredstvima fondova Europske unije u svoti od 110.325,00 kuna.

**PROGRAM 1013 Izgradnja poslovnih objekata**

Izgradnja svlačionica NK Panonije u Peterancu sufinanciranje sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svoti od 100.000,00 kuna te sredstvima iz proračuna Koprivničko-križevačke županije u svoti od 200.000,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN -IZVOR | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. |
| **Program 1009 Unapređenje komunalne infrastrukture** | | | |
| Geodetsko snimanje groblja i ucrtavanje grobnih mjesta na mjesnim grobljima Općine | K100901 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Uređenje društvenih i drugih objekata** | | | |
| Uređenje društvenih i drugih objekata | K100902 | 155.000,00 | 126.365,80 |
| Izgradnja parkirališta u naselju Sigetec | K100902 | 230.000,00 | 186.620,10 |
| **Uređenje okoliša i infrastrukture na grobljima** | | | |
| Uređenje staza na groblju u Peterancu | K100903 | 40.000,00 | 39.843,75 |
| **Parkirališta na grobljima** | | | |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Sigecu | K100904 | 450.000,00 | 258.900,22 |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Peterancu | K100904 | 50.000,00 | 49.081,25 |
| **Program 1010 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | K101001 | 50.000,00 | 12.470,33 |
| Autobusna stajališta u naseljima Općine Peteranec | K101002 | 100.000,00 | 83312,50 |
| Projektna dokumentacija | K101003 | 200.000,00 | 60.125,00 |
| Postavljanje uspornika prometa u Sigecu | K101004 | 50.000,00 | 28.528,24 |
| **Program 1011 - Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | | | |
| Prostorni plan | K101101 | 90.000,00 | 85.750,00 |
| Energetska obnova javne rasvjete | K101102 | 240.000,00 | 235.533,75 |
| Izgradnja biciklističke staze | K101103 | 90.000,00 | 59.984,59 |
| Izgradnja pješačke staze | K101104 | 700.000,00 | 675.691,76 |
| Kupnja komunalne opreme (kante) | K101105 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Sanacija odlagališta otpada – projektna dokumentacija | K101106 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Postavljanje WI-FI mreže | K101107 | 125.000,00 | 116.547,58 |
| **Program 1013 - Izgradnja poslovnih objekata** | | | |
| Izgradnja sportskog objekta | K101301 | 1.600.000,00 | 1.337.578,80 |

**CILJ 2. RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVOM VODOOPSKRBE, PLINOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA**

**PROGRAM 1012: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje i zaštite voda**

Izgradnja izvoda kanalizacijskih priključaka u naselju Peteranec te početak izgradnje kanalizacije u naselju Sigetec.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN -IZVOR | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. |
| Mjera 2.1. Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje i zaštite voda | | | |
| Izgradnja kanalizacije | K101201 | 20.000,00 | 15.713,40 |

**CILJ 3. RAZVOJ I POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE**

**Mjera 3.1. Uređenje uredskih prostorija i opremanje**

**PROGRAM 1014 Financiranje osnovnih aktivnosti**

Kupnja laptopa i dva kompjutora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | PLAN -IZVOR | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. |
| Opremanje uredskih prostorija uredskom opremom | K101401 | 30.000,00 | 15.625,00 |

V.

Ovo Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Peteranec za 2019. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Peteranec za 2019. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PETERANEC

KLASA: 400-05/20-01/02

URBROJ: 2137/12-20-2

Peteranec, 27. svibnja 2020.

PREDSJEDNIK:

Mario Gaži